AYUDA MEMORIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

CENTRO DE SALUD KAMISEA

PI “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN KAMISEA DE CENTRO POBLADO CAMISEA DISTRITO DE MEGANTONI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI 2614056

| Código Único de Inversiones | 2614056 |
| --- | --- |
| Establecimiento de Salud | CENTRO DE SALUD KAMISEA |
| Categoría | I-4 |
| Beneficiarios | 8,819 habitantes |
| OPMI - (Institucional) | Municipalidad Distrital de Megantoni |
| Unidad Formuladora (UF) | Municipalidad Distrital de Megantoni |
| Unidad Ejecutora de Inversión (UEI) | Municipalidad Distrital de Megantoni |
| Fecha de viabilidad | 06/11/2023 |
| PMI 2026 – 2028 | Municipalidad Distrital de Megantoni |
| Costo total de inversión viable | S/ 132,797,659.19 |
| Costo total de la inversión actualizado | S/ 199,048,819.06 |
| Devengado acumulado al 2026 | S/ 3,202,367.32 |
| Avance Financiero acumulado % | 1.60% |
| Avance Físico acumulado % | 0.00% |
| PIM 2026 (a) | S/ 88,481.00 |
| Programación Financiera actualizada (b) | S/ 88,481.00 |
| Déficit o saldo (a-b) | S/ 0.00 |
| Situación actual | Expediente técnico aprobado |

Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), Banco de Inversiones. Fecha: 12.06.2026

- Situación actual:

- La Ficha Técnica de Baja y Mediana Complejidad empleada por la Unidad Formuladora, contempla servicios hospitalarios, los cuales no corresponde al nivel de atención de un establecimiento de salud del primer nivel atención, por lo tanto, la Municipalidad Distrital de Megantoni no se encuentra facultada para formular proyectos de inversión del segundo nivel de atención, en el marco del artículo 80° Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972

- El proyecto de inversión registra dos programas médicos funcionales, uno aprobado antes de la declaración de la viabilidad (25.08.2023) y otro aprobado después de la declaración de la viabilidad (20.03.2024), lo cual es inviable en el marco de lo establecido por el DL 1157 y su reglamento.

- Considerando que la ficha técnica y el programa medico funcional determinan el dimensionamiento del proyecto de inversión, una inadecuada aplicación o inconsistencias entre ambos documentos transgrede los requisitos de la viabilidad, por lo que la Unidad Formuladora debe de Evaluar la continuidad del Proyecto de Inversión.

- Lo anteriormente señalado fue comunicado mediante Acta de Asistencia Técnica N° 88-2026-OPMI-MINSA de fecha 13/02/2026, a la Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Megantoni.

- Adicionalmente, el equipo de OPMI-MINSA, participo en las reuniones convocadas por la Presidencia del Consejo de Ministros, según detalle:

- - 26/05 – Primera reunión con PCM, MD Megantoni y GERESA Cusco (Virtual)

- - 05/06 – Segunda Reunión con PCM (Presencial)

- - 08/06 – Tercera reunión con PCM, MD Megantoni y GERESA Cusco (Virtua)

- -19/06 – Cuarta reunión con PCM, MD Megantoni y GERESA Cusco (Virtua)

Dando a conocer las precisiones antes señaladas, al equipo técnico de la Municipalidad Distrital de Megantoni y a la Gerencial Regional de Salud Cusco.